Договор №

на основании протокола

Центральной закупочной комиссии

ООО «ОГСК» №                  от

г. Оренбург        		         	                                   «____»____________ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургская городская сетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Нефельда Андрея , действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице _________________________________, действующей на основании  ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2.1 настоящего Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными силами работы по ремонту  ВЛ-0,4 кВ н.о. от ШУ-178(2) ул.Донгузская (от автомобильного моста до ул. Механизаторов).

  - Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

  - Объем и содержание работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, указываются в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Срок выполнения работ по всем объектам: 31.05.2022г.

- Стоимость услуг и порядок расчетов по Договору

  - Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору Работ является предельной ценой и в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), составляет __________ руб. ___ коп. (___________________________ руб. ____________ коп.).

  - Если в процессе производства работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика, производство дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  - Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости работ:

а) в случае включения в акты выполненных работ, завышенных объемов работ или невыполненных работ;

б) в случае неправомерного применения Подрядчиком различных коэффициентов (индексов);

в) в случае использования Подрядчиком без согласования с Заказчиком материалов, не указанных в Локальной смете, с более низкой стоимостью;

г) в иных случаях необоснованного увеличения стоимости выполненных работ.

  - Согласованные в Договоре объемы работ и стоимость Работ являются окончательными и изменению не подлежат, за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.

  - Оплата по договору производится на расчетный счет Подрядчика Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами: форм КС-3, КС-2, счетов-фактур и выставления счетов на оплату.

  - Законные проценты по статье 317.1 ГК РФ не начисляются за весь период отсрочки платежа: с даты выполнения работ до даты их оплаты.

- Права и обязанности сторон

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить Работы по настоящему Договору в сроки, установленные настоящим Договором собственными силами, иждивением Подрядчика. Работы выполняться из материалов Подрядчика.

    - Сдать Заказчику выполненные Работы на Объекте.

    - Производить уборку территории, на которой производятся работы, вывоз строительных отходов с нее, а также осуществлять необходимые платежи за пользование природными ресурсами в соответствии с действующим законодательством и Технологическим регламентом по обращению со строительными отходами.

    - Устранить за свой счет все недостатки выполненных работ в сроки, указанные в двухстороннем акте о недостатках выполненных работ. Устранить за свой счет недостатки выполненных Работ, выявленные в течение гарантийного срока.

    - Гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору. Гарантийный срок составляет 12  месяцев с момента подписания форм № КС-3,     КС-2.

    - Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ и услуг.

    - Выполнить условия о недопустимости уступки контрагентом по Договору (кредитору) прав требования, возникших из Договора, без предварительного письменного согласия должника в обязательстве (п.2 ст. 328 ГК РФ).

    - Предъявлять Заказчику непосредственно после выполнения работ акты выполненных работ по форме № КС – 2.

    - Передать Заказчику в срок не превышающий срок выполнения работ, указанный в п. 1.4. Договора весь демонтированный материл пригодный для повторного использования. Демонтированный материал должен быть передан по акту приёма передач на склад расположенный по адресу: г. Оренбург, ул. Подковная 5.

  - Подрядчик вправе:

    - По письменному согласованию с Заказчиком и на сумму, не превышающую 50% стоимость выполнения работ по настоящему договору, заключать договоры на оказание услуг с третьими лицами. Ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Подрядчик.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить Подрядчика необходимой для выполнения работ и услуг документацией.

    - Обеспечить своевременный доступ Подрядчика к объектам, указанным в Приложении № 1 к настоящему договору.

    - Принять с участием Подрядчика законченные Работы.

    - В семидневный срок со дня получения от Подрядчика формы № КС-3, КС-2 подписать их или предоставить обоснованный отказ от приемки работ/услуг и подписания форм.

  - Заказчик вправе:

    - Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, указывать на выявленные недостатки и требовать устранения этих недостатков.

    - В любое время до сдачи работ отказаться от настоящего Договора. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику работу, выполненную им до отказа Заказчика от исполнения договора, после подписания формы № КС-3, КС-2.

    - В случае обнаружения недостатков и дефектов в работе Подрядчика требовать выполнения работ в сверхурочное время, выходные и праздничные дни.

- Ответственность сторон

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату пени, либо после вступления в силу решения суда о присуждении пени или иных штрафных санкций. Срок ответа на претензию составляет 5 дней с момента ее получения.

  - Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

- Изменение условий Договора

  - Изменения и дополнения условий настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору.

- Срок действия Договора

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств.

  - Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

- Конфиденциальность

  - Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

- Прочие условия

  - Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Оренбургской области.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до   полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами и действует до его расторжения по соглашению сторон.

  - Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

  - Ни одна из сторон не вправе передавать имеющиеся права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

- Порядок расторжения договора

  - При расторжении Договора в одностороннем порядке, заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное уведомление за 14 дней. При этом расторжение наступает с даты, указанной в уведомлении о расторжении, а при её отсутствии – через 14 дней со дня получения одной из сторон письменного уведомления.

  - В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненной работы к моменту расторжения.

- Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | - ООО «Оренбургская городская сетевая компания» (ООО «ОГСК») - Адрес: 460024, г. Оренбург, пер.Подковный. д.5/7, литера Е3 ИНН 5609071014 КПП 561201001 р/с 40702810310610000005 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) к/с 30101810145250000411, БИК: 044525411 - Тел. : (3532) 674224 - Факс. : (3532) 674423 |
| _____________/ / | Директор _____________________ /А.А. Нефельд / |

Приложение № 1

к договору №___ от ___.___.2022г.

- «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ВЛ-0,4 кВ н.о. от ШУ-178 (2) ул. Донгузкая (от автомобильного моста до ул. Механизаторов)»

| Вид работ. |  |
| --- | --- |
| Произвести пуско-наладочные работы с настройкой в шкафу управления. | по всему объекту |
| Соблюдать фазировку светильников согласно приложенной схемы. | по всему объекту |
| Произвести обрезку деревьев | 36 шт |
| Произвести выправку кронштейнов | 2 шт |
| Демонтаж крючьев | 178 шт |
| Демонтаж провода СИП 3х35+1х54 | 40 м |
| Демонтаж провода СИП 2х16 от РУ | 50 м |
| Демонтаж провода АС-25 | 5550 м |
| Демонтаж кабеля по опоре (от иллюминации) | 16 м |
| Монтаж автомата с боксом (однополюсного) на 16А. | 2 шт |
| Монтаж автомата с боксом (однополюсного) на 6А для РУ | 5 шт |
| Монтаж провода СИП 3х35+1х54+1х16 | 2045 м |
| Монтаж провода СИП 4х16 | 80 м |
| Монтаж провода СИП 2х16 | 30 м |
| Монтаж провода СИП 2х16 от РУ | 50 м |
| Монтаж провода СИП 1х16 | 80 м |
| Монтаж специального адаптера для СИП | 15 шт |
| Монтаж кронштейнов на троллейбусную опору на п.переход (однорожковых) | 1 шт |
| Установка светильников Raulux 94Вт- 1шт на п.переход с линзой К-15 | 15 К |
| Затягивание кабеля ВВГ3х2,5мм в кронштейн | 185 м |
| Монтаж кабеля АВВГ3х2,5мм по опоре | 20 м |
| Монтаж комплекта анкерного крепления ЕА-1500 | 34 шт |
| Монтаж комплекта промежуточного крепления ЕS-1500 | 27 шт |
| Монтаж кронштейна СА-1500 | 8 шт |
| Монтаж зажимов РА 25х100 | 8 шт |
| Монтаж кронштейна СА-1500 для РУ | 4 шт |
| Монтаж зажимов РА 25х100 для РУ | 4 шт |
| Монтаж зажимов КZEP-13 | 94 шт |
| Монтаж зажимов КZEP-13 (для иллюминации) | 4 шт |
| Монтаж зажимов Р2х95 | 18 шт |
| Монтаж зажимов Р2х95 для РУ | 8 шт |
| Монтаж ленты крепления для подвесной арматуры | 90 м |
| Монтаж ленты для ввода и выхода в шу | 4 м |
| Монтаж ленты крепления для авт. выключателей | 14 м |
| Монтаж скрепы А-200 | 108 шт |
| Монтаж ремешков «СSB» | 180 шт |
| Покраска кронштейнов | 1 шт |
| Необходимый материал |  |
| Автоматический выключатель с боксом (однополюсный) на 16А. | 2 шт |
| Автомата с боксом (однополюсного) на 6А | 5 шт |
| Провод СИП 3х35+1х54+1х16 | 2045 м |
| Провод СИП 4х16 | 80 м |
| Провод СИП 2х16 | 30 м |
| Провод СИП 1х16 | 80 м |
| Специальный адаптер для СИП | 15 шт |
| Кронштейн на троллейбусную опору на п.переход (однорожковых) | 1 шт |
| Светильник Raulux 94Вт- 1шт на п.переход с линзой К-15 | 15 К |
| Кабель ВВГ3х2,5мм. | 185 м |
| Кабель АВВГ3х2,5мм. | 20 м |
| Кронштейн СА-1500 | 12 шт |
| Зажим КZEP-13 | 98 шт |
| Зажим Р2х95 | 26 шт |
| Комплект анкерного крепления ЕА-1500 | 34 шт |
| Комплект промежуточного крепления ЕS-1500 | 27 шт |
| Зажим РА 25х100 | 12 шт |
| Лента крепления | 108 м |
| Скрепа А-200 | 108 шт |
| Ремешков «СSB» | 180 шт |
| Эмаль ПФ-115 «Серая» | 2 кг |
| Круг отрезной | 2 шт |

Примечание:  В местах соединения провода СИП для нулевой жилы использовать по два зажима Р2х95. Перед началом производства работ обратиться в ООО «ОГСК» для  уточнения предстоящих работ. После завершения всех монтажных работ обратиться в ООО «ОГСК» для приемки выполненных работ.

| Подрядчик: | Заказчик: ___________________А.А. Нефельд |
| --- | --- |